UNITED GROUP  •  SAP S/4HANA PUBLIC CLOUD

FI Kavramsal Tasarım Değerlendirme Notları

07.10.2026   |   Kapsam: FI çözüm dokümanları (J58, J59, J60, J62, BFA, BFH, 1GO, 1WQ) ve CO notları

Renk rehberi:  ■ Karar   ■ Hata   ■ Soru / açık konu   ■ Not   ■ Öneri

# 1. Alınan Kararlar

KARAR Denkleştirmede açık kalem yönetimi kullanılacak. Ödeme faturayla eşleştirilecek, orijinal fatura açık kalmaya devam edecek; böylece vade bilgisi korunacak.

KARAR Denkleştirme manuel yapılacak; tahsilatlar F-28 ile manuel girilecek.

KARAR FBL5N / FBL1N / FBL3N raporlarına kümülatif (yürüyen) bakiye eklenecek (geliştirme). Müşteri (FI004) ve satıcı (FI006) için ayrı geçen ihtiyacın, ana hesap dahil tek geliştirme olarak ele alınması önerilir.

KARAR Verilen Çekler Programı için geliştirme (FI005) yapılacak.

KARAR Duran varlıkta geliştirme yok; standart süreçler kullanılacak.

# 2. Genel Muhasebe

## 2.1 Dönemselleştirme

Mevcut yapıda dönemselleştirme günlük yöntemle takip edilmekte, 180 ve 280 hesapları arasındaki yıl sonu ve yıl başı virmanları manuel yapılmaktadır.

HATA Yöntem kararı netleştirilmeli: günlük hesaplama seçilirse geliştirme (FI003) gerekir; aylık kayıt seçilirse mevcut standart ekran yeterlidir. Yapılacak her geliştirme hem maliyet yükü, hem de her SAP güncellemesinde test yükü demektir.

SORU Günlük yöntem bir alışkanlık mı, yoksa VUK / IFRS / denetim açısından bir zorunluluk mu?

Örnek: 15.03.2026 – 14.03.2027 dönemi için peşin ödenen 12.000 TL sigorta poliçesi.

| Yöntem | Hesaplama | Mart 2026 gideri | 2026 toplam gider |
| --- | --- | --- | --- |
| Günlük | 12.000 / 365 = 32,88 TL × aydaki gün sayısı | 558,90 TL (17 gün) | 9.600 TL |
| Aylık | 12.000 / 12 = her ay 1.000 TL | 1.000 TL | 10.000 TL |

NOT Yıl sonunda iki yöntem arasında 400 TL fark oluşur. Fark yalnızca ay ortasında başlayan sözleşmelerde çıkar; sözleşmeler ayın 1'inde başlıyorsa aylık yöntem yeterlidir.

## 2.2 Kur Entegrasyonu ve Hesap Planı

SORU Kur lisansı: United Group 1S4 scope item lisansını netleştirdi mi? (UGPCP-162) – canlı geçiş için kritik

SORU Kur aktarımı yapılamazsa ya da hata alınırsa kullanıcılara mail gidecek mi?

NOT Günlük kur sisteme kaydedilmemişse dövizli kayıt girişinde sistem hata vermeli.

NOT Hesap planı incelenecek; raporlama için hesap kırılımları önemli.

# 3. Dokümanlarda Düzeltilmesi Gereken Hatalar

HATA Kur farkı tablosu (J58): yaklaşık 25 hesapta, değerleme sonucu oluşan kur geliri için gider hesabı (6560201004) tanımlanmış.

HATA Mutabakat hesapları J58 ile J59/J60'ta farklı anlamlarda kullanılmış (ör. 1200102, 3200201, 3200301).

HATA IFRS defteri J58'de "IF", J62'de "2L" olarak geçiyor.

HATA KKEG çelişkisi: duran varlık dokümanı binek araçta KKEG uygulanmadığını söylüyor; genel muhasebe ve satıcı dokümanları KKEG geliştirmesi istiyor.

HATA Personel carileri 195 hesabına bağlanmış, personel hesap grubu tanımlanmamış. Öneri: 335 ana mutabakat hesabı, 195 ÖDK olarak kullanılsın.

HATA Kasa: "Tedarikçi Ödemesi" işlem tipi giriş değil çıkış olmalı. Senet portföyü: S002 kodu iki kez kullanılmış.

# 4. Sorulacak ve Açık Konular

SORU EBA personel masraf entegrasyonu ne durumda? (UGPCP-190)

SORU Delta bordro entegrasyonu netleşti mi? (UGPCP-191)

SORU Boyraz satış faturalarında plaka ve PO/TA bilgileri hangi alanlarda tutulacak? (UGPCP-240)

SORU Tevkifat hizmet türleri listesi (UGPCP-167) ve peşinat onaycıları (UGPCP-170) ne zaman paylaşılacak?

SORU Tedarikçi ödemeleri SAP'den mi, E-Çözümler'den mi yapılacak? Mare kapatılacak mı?

SORU Sipariş ilişkisi olmayan satıcı faturaları nerede onaylanacak?

SORU IFRS düzeltmeleri ve enflasyon muhasebesi nasıl yapılacak?

SORU Hakediş / yıllara yaygın inşaat muhasebesi ve konsolidasyon hiçbir dokümanda ele alınmamış.

# 5. CO Notları

KARAR Genel gider muhasebesi: masraf yeri yapısı departmanlara göre kurgulanacak.

KARAR Masraf yeri ve kâr merkezi yapıları paralel ilerleyecek.

NOT CO'da doğrulama ve ikame kuralları kullanılacak. Doğrulamalar 7'li hesaplarda standart kontrolleri kapsayacak; ör. 7'li gider hesabına masraf yeri girilmeden kayıt atılamayacak.

SORU CO dokümanının 6. sayfasındaki istatistiksel gösterge tablosu boş?

# 6. Öneriler

ÖNERİ Tek bir hesap planı / mutabakat hesabı / defter eşleme tablosu oluşturulmalı; tüm dokümanlar bu tabloya referans vermeli.

ÖNERİ Ödeme önerisi SAP'de oluşturulmalı, banka iletimi E-Çözümler üzerinden yapılmalı; böylece denkleştirme otomatik gerçekleşir.

ÖNERİ Sipariş ilişkisi olmayan faturalar için SAP standart onay akışı kurulmalı; banka bilgisi değişikliklerinde çift kontrol açılmalı.

ÖNERİ Excel'den FI belgesi geliştirmesi (FI008) yerine standart "Genel Yevmiye Kayıtlarını Yükle" uygulaması kullanılmalı.